窗体顶端

招标公告

| 招标工程 概 况 | 招 标 人 | 北京信息科技大学 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位地址 | 海淀区清河小营东路12号 |  |  | 单位性质 | 事业 |
|  | 工程名称 | 基础设施改造-小营校区、清河校区建筑物防水工程 |  |  |  |  |
|  | 建设地址 | 小营校区、清河校区 |  |  |  |  |
|  | 工程质量 | 合格 |  |  |  |  |
|  | 施工工期 | 2013年 3月26日至4月29 日 工期：35个日历天 |  |  |  |  |
|  | 工程项目的补充描述： | 1、小营校区1号楼、6号楼（合建楼）、配电室、西南平房、大车间西墙平房等屋面防水工程；2、清河校区3号楼、学2公寓、南院西南平房、南院西平房等屋面防水工程；3、清河校区8号楼屋面防水工程。 |  |  |  |  |
| 投资额及来源 | 政府专项资金 |  |  |  |  |  |
| 招标方式及时间 | 公开招标，公告公示时间5天 |  |  |  |  |  |
| 投标人数量 | 拟选 3 家以上企业参加投标 |  |  |  |  |  |
| 投标人资质等级 | 建筑防水工程专业承包贰级及以上资质 |  |  |  |  |  |
| 项目经理资质等级 | 注册建造师贰级及以上资质 |  |  |  |  |  |
| 开始报名及报名截止时间 | 2013年3 月6日— 3月 12日 9时00分~16 时00 分 |  |  |  |  |  |
| 投标单位资质要求及 资格预审 | 是否采用资格预审： √是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 施工质量好并能按期完成工程，财政状况良好的施工企业，具有独立企业法人资格；报名时需要提交以下资料（加盖单位公章） （1）营业执照及资质证明（年审合格） （2）安全生产许可证 （3）近三年承建的工程项目一览表及施工质量情况证明（合同复印件） （4）现有主要项目施工一览表（合同复印件） （5）法人资质证明或委托代理人的委托书及身份证复印件 |  |  |  |  |  |
|  | 资审时间 | 2013年3月 13日 |  |  |  |  |
| 招标文件 | 获取时间 | 2013年 3月 15日 |  |  |  |  |
|  | 获取地点 | 清河小营前屯路北京信息科技大学2号办公楼404 |  |  |  |  |
|  | 联 系 人 | 胡老师 | 联系电话 | 82426867 |  |  |
| 送标书 | 送标时间 | 2013年 3月 22日8时20分 |  |  |  |  |
|  | 送标地点 | 小营校区图书馆108会议室（或电话通知） |  |  |  |  |
|  | 开标时间 | 2013年3月22日8时30分（或电话通知） |  |  |  |  |

项目编号：后招字[2013]005号                                            日期：2013年3月6日

北京信息科技大学后勤管理处